ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е

с.Куракино

от                2017года                                  №

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2027 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440  «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия администрация Куракинского сельского поселения постановляет :

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2027 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куракинского  сельского поселения                                  О.Г. Коновалов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Куракинского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от      .2017 г. №

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Куракинского сельского поселения поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 - 2027 годы»

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

| Наименование программы | Программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 годы (далее – Программа)» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы и его местонахождение. | Администрация Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Куракино, ул. Центральная, д. 73А |
| Исполнители программы | Администрация Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Куракинского сельского поселения |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.; - снижение транспортного риска, %. ; -Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.; -Количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы : 2017 – 2027 годы Этапы реализации разбиты по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Куракинского сельского поселения Объем финансирования программы составляет: 1300,0 тыс.руб. 2017 год – 247,0 тыс. руб., 2018 год – 247,0 тыс. руб., 2019 год- 247,0 тыс.руб., 2020 год – 243,0 тыс. руб., 2021 год – 55,0 тыс. руб., 2022 год – 40,0 тыс. руб. 2023 год- 45,0 тыс.руб., 2024 год- 53,0 тыс.руб., 2025 год – 54,0 тыс.руб. 2026 год- 35,0 тыс.руб. 2027 год- 34,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы к 2027 году предполагается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Куракинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Ардатовского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Куракино.

Куракинское сельское поселение расположено на северо-востоке Ардатовского района, в двадцати двух километрах от города Ардатов. В состав  поселения входят села: село Куракино, село Большое Кузьмино, село Малое Кузьмино , село Олевка , деревня Саврасово. Поселение занимает территорию 7164 га.  Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 18,4 км, с запада на восток – 8,8 км.

С севера и северо-востока территория Куракинского сельского поселения граничит с землями Республики Чувашия, с северо-запада – с землями Нижегородской области, с запада – с Силинским и Манадышским-1, с востока – со Староардатовским и Октябрьским, с юго-востока – с Редкодубским и с юга – с Лесозаводским сельскими поселениями Ардатовского муниципального района.

Границы Куракинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №115-3 «Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского района, муниципального образования Ардатовский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

По территории сельского поселения протекает речка Меня и её притоки.

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

В современной инфраструктуре села имеется:  три сельских клуба, общеобразовательная школа, 3 фельдшерско-акушерских пункта, отделение почтовой связи, 3 сельских  библиотеки и три магазина.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Ардатовского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Численность населения на 01.01.2017 г. составляет  517 человек.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. На территории поселения осуществляет свою  деятельность ООО»Воля». Основное направление деятельности сельхозпредприятия  является животноводство и выращивание зерновых и зернобобовых культур.

3.7 Транспортная инфраструктура

3.7.1 Автомобильный транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Куракинского сельского поселения осуществляется один раз в неделю. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности.

. Расстояние до районного центра города Ардатов составляет 22 км, до города Саранска-140 км.

Большинство пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

3.7.2 Железнодорожный транспорт

Территорию Куракинского сельского поселения не пересекает железная дорога (см. Транспортную схему М 1:25000). На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Республики Мордовия. Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентно способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

Куракинское сельское поселение расположено в северной  части Республики Мордовии, северо-восточнее г.Саранска.

Для улучшения транспортной инфраструктуры в Куракинском сельском поселении проектом предлагается строительство дорог и хозяйственных проездов с  щебеночным покрытием.

В настоящее время в собственности Куракинскогого сельского поселения  автомобильных дорог общего пользования местного значения нет.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Куракинского сельского поселения находящихся в ползовании

| № п/п | Наименование автодороги | Дислокация | протяженность дорог, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | с.Куракино | 2,2 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | с.Куракино | 0,3 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Овражная | с.Куракино | 0,8 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Газовиков | с.Большое Кузьмино | 0,8 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Зеленая | с.Большое Кузьмино | 0,8 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Колхозная | с.Большое Кузьмино | 0,7 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | с.Олевка | 1,0 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | с.Малое Кузьмино | 0,5 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Зеленая | с.Малое Кузьмино | 1,0 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Заречная | с.Малое Кузьмино | 0,6 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная | с.Малое Кузьмино | 0,9 |
| 12 | с.Олевка-с.Липовка до границы Нижегородской области |  | 6,49 |
| 13 | с.Б-Кузьмино- с.Олевка |  | 5 |
| 14 | с.Куракино-с.Большое Кузьмино |  | 2,8 |
| 15 | с.Б-Кузьмино-на автомобильную дорогу г.Ардатов-Б.Игнатово |  | 0,7 |
| 16 | до кладбищ с.Куракино |  | 0,6 |
| 17 | до кладбищ с.Олевка |  | 2 |
| 18 | до кладбищ с.Малое Кузьмино |  | 0,01 |
|  | ИТОГО |  | 27,2 |

22,5 км составляют грунтовые дороги, 4,7- асфальтированные.

Одной из основных проблем автодорожной сети Куракинского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Куракинском сельском поселении отсутствуют.

В результате анализа улично-дорожной сети Куракинского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Парк легковых автомобилей составляет около 56 машин.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для передвижения пешеходов тротуары отсутствуют. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Главные цели и задачи развития сети автомобильных дорог:

-развитие сети автомобильных дорог Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района на принципах максимальной эффективности капитальных вложений и реального их освоения;

-определение необходимого объема и источников финансирования работ по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию дорожных объектов.

-совершенствование и развитие сети автодорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами сельского поселения,  способствующих ускорению социально-экономического развития Ардатовского муниципального района;

-увеличение долговечности сроков службы дорожных конструкций;

-улучшение качества дорожных работ;

-сокращение сроков их выполнения;

-повышение технического уровня дорожной техники и материалов;

-проведение в срок запланированных объемов работ.

Существует острая необходимость строительства и благоустройства дорог с твердым покрытием по улицам населенных пунктов сельского поселения.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения.                     Создание на территории Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района современной перспективной сети автодорог потребует активной работы по ряду направлений:

-сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

-концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции, объектах с высокой степенью готовности, а также на наиболее важных объектах: дороги к перспективным селам и по маршрутам следования школьного автобуса;

-повышение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования;

-повышение технического уровня дорожной техники и материалов, определяющих качество и долговечность автодорог;

-лежачих полицейских в населенных пунктах;

-ремонт всех дорог с твердым покрытием;

-установка дорожных знаков в населенных пунктах;

Строительство и ремонт автомобильных дорог общего назначения приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и повышению их технического уровня, способствуя поступательному социально-экономическому развитию Куракинского сельского поселения  и района в целом; увеличение пропускной способности автомобильных дорог, удобства, безопасности и экономичности транспортных грузоперевозок, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, а также степень износа грузового и легкового автотранспорта, как состоящего на балансе организаций, так и находящегося в собственности частных лиц.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач. основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые показатели Программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- снижение транспортного риска.

- количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов);

- количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения.

Значение целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Куракинского сельского поселения на 2017-2027 г.»

4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы.

Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района до 2027 года, в том числе:

1. Развитие транспортной инфраструктуры;

3. Развитие сети дорог поселения

4.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным и населенными пунктами будет осуществляться внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы.

Мероприятия программы предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; содержание дорог , покос травы, выравнивание дорог с регулярным грейдерованием, очистка дорог от снега.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района составляет 1300,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год –   247,0   тыс. руб.,

2018 год –    247,0  тыс. руб.,

2019 год -    247,0 тыс. руб.,

2020 год –    243,0   тыс. руб.,

2021 год –    55,0   тыс. руб.,

2022 год –    40,0   тыс. руб.,

2023 год-     45,0 тыс.руб.;

2024 год-     53,0 тыс.руб.;

2025 год-     54,0  тыс.руб.

2026 год-      35,0  тыс.руб

2027 год-     34,0 тыс.руб

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Куракинского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Куракинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год .

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Куракинского сельского поселения о бюджете Куракинского сельского поселения  на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является: администрация Куракинского сельского поселения .

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куракинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2016г. № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия".

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация Куракинского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой отчёт должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Куракинского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

Перечень

целевых показателей эффективности реализации программы

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории Куракинского сельского поселения

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | ед. измер. | Планируемые значения целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2027г |
| 1 | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | снижения транспортного риска | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов) | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество дорожно- -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Куракинского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2017-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Турдаковского сельского поселения на 2017 – 2027 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования ,тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. | 2026г | 2027г |  |
| 1 | Покос травы, выравнивание дорог (грейдерование),очистка дорог от снега | 247 | 147 | 147 | 143 | 55 | 40 | 45 | 53 | 54 | 35 | 34 | Средства местного бюджета. |
| 2 | Ямочный ремонт с.Б-Кузьмино,ул.Зеленая. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства местного бюджета. |
|  | Ямочный ремонт с.М-Кузьмино,ул.Заречная. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства местного бюджета |
|  | Ямочный ремонт с.Куракино,ул.Овражная. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства местного бюджета |
| 3 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
|  | ИТОГО | 247 | 247 | 247 | 243 | 55 | 40 | 45 | 53 | 54 | 35 | 34 |  |